项目章程

* **项目名称**

影行

* **项目经理**

马秋杰

* **项目背景**

当今人们已经不再担心生活的温饱问题，而是去看重生活质量的提升。大部分群体都喜欢看电影，并且对电影中的场景充满着向往，想要去身临其境亲身体验一下。如今电影业和旅游业都十分火爆，可以将两者联系起来，去电影中出现的场景旅游，来满足人们的需求。

* **项目目标**

开发一个关于电影片场旅游的app， 为热爱电影热爱旅行的人群提供一份智能的旅

行路线。

* **项目范围**
  + 用户中心：个人中心、我的收藏、消息通知、设置、历史路线；
  + 电影中心：片场路线、片场简介、电影评价；
  + 分享游记：直播功能、分享动态<点赞、评论>；
* **进度**
  + 2020.11月1日-11月15日:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020.11月16日-11月18日：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020.11月18日-12月10日：项目的编码阶段；
  + 2020.12月10日-12月14日：项目的测试阶段、对项目进行完善与测试；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**